MATRIKS RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMBANGUNAN KONDOMINIUM HOTEL DAN APARTEMEN “MATARAM CITY” YOGYAKARTA (Tahap Prakonstruksi, Konstruksi, Operasi dan Pasca Operasi)

| Jenis Dampak | Sumber Dampak |  | Tolok Ukur Dampak | Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup | Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup | Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup | Institusi Pengelolaan Lingkungan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| - TAHAP PRAKONSTRUKSI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sosialisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Persepsi dan Sikap Masyarakat | Harapan akan Lapangan kerja dan lapanganusaha baru |  | Jumlah laporan pengaduan dari masyarakat. Isu persepsi dan sikap yang beredar di masyarakat terhadap rencana kegiatan | Meningkatkan persepsi dan sikap positif masyarakat terhadap terhadap kegiatan. | - Melakukan sosialisasi rencana kegiatan pembangunan Kondominium Hotel dan Apartemen “Mataram City” baik secara formal maupun non-formal kepada masyarakat. - Mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. | Di Kantor Desa Sariharjo | sebelum hingga saat operasional kegiatan. | PT Saraswanti Indoland Development | PemerintahDesa Sariharjo, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. | Pemdes Desa Sariharjo, BLH KabSleman. Pemkab Sleman, Dinas Pariwisata Kab Sleman, Dinas PU KabSleman, BLH DIY. |
| - Pembebasan Lahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konflik Sosial | kekhawairan tumpang tindih dalam penguasaan lahan yang akan dibebaskan dan perbedaan persepsi antara pemrakarsa dan masyarakat mengenai nilai lahan yang akan dibebaskan. |  | terjadinya konflik terbuka antar anggota masyarakat dan atau antara pemrakarsa dengan masyarakat. | Mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat berimplikasi pada terganggunya ketenteraman masyarakat dan terhambatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan Kondominium Hotel dan Apartemen. | - Melakukan sosialisasi mengenai batas-batas lahan yang akan dibebaskan. - Melakukan pembebasan lahan secara bertahap sesuai rencana pembangunan. - Tidak melakukan pembebasan lahan pada areal yang berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan lahan. - Penetapan batas-batas kesepakatan penguasaan lahan oleh masing-masing pemilik lahan yang diketahui dan dibenarkan oleh BPPN, pemerintah desa dan para saksi batas. - Pemberian ganti untung atas lahan kepada masing-masing pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan bersama, baik dalam hal jenis kompensasi, jumlah, waktu penyampaian serta pihak yang berhak menerima secara transparan dan tanpa perantara yang disaksikan oleh ahli waris dari masing-masing pemilik lahan. - Melibatkan aparat pemerintahan desa dan kecamatan serta berkoordinasi dengan instansi teknis terkait (BPN) dalam pelaksanaan pembebasan lahan. | pada areal yang akan dibebaskan oleh PT Saraswanti Indoland Development. | saat berlangsungnya kegiatan pembebasan lahan | PT Saraswanti Indoland Development | Pemerintah Desa Sariharjo.Bagian Administrasi PertanahanKab Sleman. BPNKab Sleman. BLH KabSleman. Dinas PU Kab Sleman. | Pemerintah Desa Sariharjo. Bagian Administrasi Pertanahan Kab Sleman. BPN Kab Sleman. BLH Kab Sleman Dinas PU KabSleman BLH DIY |
| - TAHAP KONSTRUKSI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Penerimaan Tenaga Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendapatan Masyarakat |  | merupakan dampak lanjutan (dampak sekunder) dari terciptanya lapangan pekerjaan dan terbukanya lapangan usaha masyarakat. | tingkat pendapatan masyarakat | Memaksimalkan dampak positif peningkatan pendapatan masyarakat | - Memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal sesuai dengan komitmen pemrakarsa. - Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kerja lokal untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sehingga diharapkan dapat mengisi permintaan tenaga kerja yang dipersyaratkan pemrakarsa. - Menerapkan semua aturan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. - Menerapkanstandard Upah Minimum Kabupaten Sleman dalam melakukan pembayaran gaji/upah kepada pekerja. - Melakukan penawaran secara terbuka terkait rencana kerjasama/kemitraan dengan masyarakat setempat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari para pekerja. - Memberikan bantuan permodalan kepada kelompok usaha yang terpilih untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. | di Desa Sariharjo | Selama berlangsungnya kegiatan konstruksi | PT Saraswanti Indoland Development | Pemerintah Desa Sariharjo.Dinas Tenaga Kerja KabSleman. BLH KabSleman. | Dinas Tenaga Kerja Kab Sleman. BLH KabSleman. BLH DIY. |
| Peluang Usaha |  | Penerimaan tenaga kerja | Volume unit usaha yang tumbuh dan berkembang di masyarakat | Mengembangkan potensi lokal dan membina kemitraan dengan pelaku usaha dari masyarakat setempat. | - Melakukan penawaran secara terbuka terkait rencana kerjasama/kemitraan dengan masyarakat setempat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari para pekerja. b.Memprioritaskan pelaku usaha yang berasal dari masyarakat setempat untuk diajak bekerjasama/bermitra dengan pemrakarsa. - Memberikan bantuan permodalan kepada kelompok usaha yang terpilih untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yang besarnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara pemrakarsa dengan kelompok usaha tersebut. | di Desa Sariharjo | sebelum dan selama berlangsungnya kegiatan konstruksi | PT Saraswanti Indoland Development | Pemerintah Desa Sariharjo. Dinas Tenaga Kerja Kab Sleman. BLH Kab Sleman | Dinas Tenaga Kerja Kab Sleman. BLH Kab Sleman. BLH DIY. |
| Konflik Sosial |  | akses kesempatan kerja yang tidak sama antar kelompok masyarakat | terjadinya konflik terbuka antara pemrakarsa dengan masyarakat sekitar. | Mencegah terjadinya konflik sosial yang berimplikasi pada terganggunya ketenteraman masyarakat dan terhambatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan. | - Melakukan sosialisasi mengenai kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan pemrakarsa. - Memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal - Memberikan diklat kepada tenaga kerja lokal untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian yang sesuai dengan permintaan tenaga kerja oleh pemrakarsa. | wilayah desa Sariharjo | selama kegiatan konstruksi. | PT Saraswati Indoland Development | Pemerintah Desa. Sariharjo.BLH Kab Sleman. Dinas PU Kab Sleman. | Pemerintah Desa Sariharjo. BLH Kab Sleman. Dinas PU Kab Sleman. BLH DIY. |
| Kesempatan Kerja |  | penerimaan tenaga kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk kegiatan konstruksi | jumlah tenaga kerja yang direkrut dari desa Sariharjo | Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi angkatan kerja lokal untuk bekerja pada tahapan konstruksi pembangunan Kondotel | - Mengumumkan adanya penerimaan tenaga kerja untuk kegiatan konstruksi pembangunan kondomunium Hotel dan Apartemen secara terbuka di kantor desa dan kecamatan. - Memprioritaskan angkatan kerja lokal untuk dipekerjakan yang disesuaikan dengan kualifikasi yang ditetapkan pemrakarsa. - Dalam perekrutan tenaga kerja harus berdasarkan usia produktif kerja yaitu 18 tahun keatas sesuai peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan. - Menginformasikan jumlah, jenis, keahlian dan persyaratan tenaga kerja yang dibutuhkan secara luas kepada masyarakat di sekitar lokasi proyek melalui desa dan kecamatan setempat. - Memberikan pelatihan khusus bagi tenaga kerja lokal untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. - Bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dalam rekruitmen tenaga kerja. | di Desa Sariharjo | sebelum dan selama berlangsungnya kegiatan konstruksi kondotel. | PT Saraswati Indoland Development | Pemerintah Desa Sariharjo. Dinas Tenaga Kerja Kab Sleman. BLH Kab Sleman | Dinas Tenaga Kerja Kab Sleman. BLH Kab Sleman. BLH DIY. |
| Persepsi dan Sikap Masyarakat |  | merupakan dampak lanjutan dariterciptanya lapangan pekerjaan | Jumlah laporan pengaduan dari masyarakat. Isu persepsi dan sikap yang beredar di masyarakat terhadap kegiatan proyek | Meningkatkan prosentase persepsi dan sikap positif masyarakat, sehingga diharapkan kegiatan pembangunan dapat berlangsung lancar dan mendapat dukungan masyarakat. | - Mengumumkan adanya penerimaan tenaga kerja untuk kegiatan konstruksi pembangunan kondotel secara terbuka di kantor desa dan kecamatan. - Memprioritaskan angkatan kerja lokal untuk dipekerjakan yang disesuaikan dengan kualifikasi yang ditetapkan pemrakarsa. - Dalam perekrutan tenaga kerja harus berdasarkan usia produktif kerja yaitu 18 tahun keatas sesuai peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan. - Menginformasikan jumlah, jenis, keahlian dan persyaratan tenaga kerja yang dibutuhkan secara luas kepada masyarakat di sekitar lokasi proyek melalui desa dan kecamatan setempat. - Memberikan pelatihan khusus bagi tenaga kerja lokal untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. - Bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dalam rekruitmen tenaga kerja. - Melaksanakan sosialisasi formal dan non-formal kepada masyarakat terkait rencana kegiatan pembangunan kondotel. - Mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat. | di Desa Sariharjo | sebelum hingga selama operasional kegiatan berlangsung | PT saraswanti Indoland Development | Pemerintah Desa Sariharjo. BLH KabSleman. | BLH Kabupaten Sleman. BLHDIY. |
| - Mobilisasi Peralatan dan Material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kualitas Udara Ambien |  | kegiatan pengangkutan alat-alat dan material | Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara | Mencegah, menimimalisir dan menanggulangi debu dan emisi sumber tidak bergerak. | - Melakukan penyiraman ke permukaan tanah - Melakukan penanaman pohon untuk mencegah debu | areal tapak proyek, arah selatan tapak proyek (pemukiman) dan arah masuk tapak proyek (jalan palagan tentara pelajara). | selama tahap konstruksi. | PT saraswanti Indoland Development | BLH DIY. Dinas PU Kab Sleman. Dinas Perhubungan Kab Sleman. Dinas Kesehatan Kab Sleman. Kantor Lingkungan Hidup Kab Sleman. | BLH DIY. Dinas PU Kab Sleman. Dinas Perhubungan Kab Sleman. Dinas Kesehatan Kab Sleman. Kantor Lingkungan Hidup Kab Sleman. |
| Kebisingan |  | penggunaan alat-alat berat yang masing-masing mesin menghasilkan suara sebagai sumber terjadinya kebisingan | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : Kep. 48/MENLH/II/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan | Meminimalisasi mencegah, menimimalisir dan menanggulangi dampak negatif akibat terjadinya kebisingan. | - Melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala pada kendaraan yang digunakan - Melakukan kegiatan yang mengakibatkan timbulnya kebisingan bukan pada waktu masyarakat beristirahat - Melengkapi pekerja dengan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan SOP | sepanjang jalan yang dipakai untuk memobilsasi pengangkutan peralatan dan material. | selama tahap konstruksi. | PT saraswanti Indoland Development | BLH DIY. Dinas Perhubungan Kab Sleman. Kantor Lingkungan Hidup Kab Sleman. | BLH DIY. Dinas Perhubungan Kab Sleman. Kantor Lingkungan Hidup Kab Sleman. |
| Kerusakan Jalan |  | arus lalu lintas kendaraan yang mengangkut alat-alat berat dan material | luas jalan yang mengalami retak-retak (cracking), gelombang (coorugation), alur/cekungan arah memanjang jalan sekitar jejak roda kendaraan (rutting), genangan aspal di permukaan jalan (bleeding) dan lubang-lubang (pothole) | Mencegah, menimimalisir dan menanggulangi dampak negative akibat terjadinya kerusakan jalan. | - Penggunaan as roda yang lebih banyak agar Muatan Sumbu Terberat (MST) dapat terbagi dengan rata sehingga dapat sesuai dengan tonase kelas jalan - Melakukan pengaturan jadwal mobilisasi pengangkutan peralatan dan material bukan pada waktu sibuk - Melakukan perbaikan terhadap semua kerusakan jalan | sepanjang jalan yang dipakai untuk mobilisasi pengangkutan peralatan dan material. | selama tahap konstruksi | PT saraswanti Indoland Development | BLH DIY. Dinas PU Kab Sleman. Dinas Perhubungan Kab Sleman. Kantor Lingkungan Hidup Kab Sleman. | BLH DIY. Dinas PU Kab Sleman. Dinas Perhubungan Kab Sleman. Kantor Lingkungan Hidup Kab Sleman. |
| Bangkitan Lalu Lintas |  | berkurangnya kecepatan kendaraankarena kegiatan mobilisasi perlatan dan material sehingga menimbulkan kemacetan | Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan | mencegah, menimimalisir dan menanggulangi dampak negatif akibat terjadinya kemacetan. | - Melakukan pengaturan jadwal mobilsasi pengangkutan peralatan dan material pada jam-jam yang tidak sibuk - Melaksanakan pengaturan lalu lintas oleh pemrakarsa | disepanjang jalan yang dilalui kendaraan saat mobilisasi peralatan dan material. | saat mobilisasi peralatan dan material selama tahap konstruksi. | PT saraswanti Indoland Development | BLH DIY. Dinas PU Kab Sleman. Dinas Perhubungan Kab Sleman. Kantor Lingkungan Hidup Kab Sleman. | BLH DIY. Dinas PU Kab Sleman. Dinas Perhubungan Kab Sleman. Kantor Lingkungan Hidup Kab Sleman. |
| Keanekaragaman & kerapatan tumbuhan |  | Mobilisasi peralatan & material menyebabkan kualitas udara dan kebisingan menjadi buruk menyebabkan habitat satwa liar akan hilang, sehingga dapat menurunkan keanekaragaman jenis dan kemelimpahan satwa liar | Adanya penurunan tingkat keanekaragaman jenis dan kelimpahan satwa liar | Mencegah penurunan tingkat kelimpahan dan keanekaragaman satwa liar | Revegetasi di sekitar lokasi kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan kontruksi Mempertahankan habitat satwa liar darat diantaranya dengan meminimalkan jalur mobilisasi peralatan & material pada tapak lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan kondominium, Hotel dan Apartemen Mataram City. | Di area yang digunakan untuk pembangunan kondominium, hotel dan apartemen Mataram City | Selama pembukaan lahan di masing masing lokasi rencana pembangunan & infrastukturnya | PT. Saraswanti Indoland Development | Kantor Lingkungan Hidup Kab. Sleman | KLH Kab. Sleman BLH Prov. DIY Dinas PUP-ESDM DIY |
| Kesehatan Masyarakat |  | Emisi kendaraan dan Debu pada kegiatan mobilisasi peralatan dan material | Jumlah penduduk yang terkena ISPA | Menurunkan emisi debu pada tahap mobilisasi peralatan dan material dan menjamin kesehatan masyarakat | - Penutupan bak kendaraan pengangkut material. - Penyiraman jalur jalan proyek yang tidak beraspal secara periodik setiap hari, bila tidak hujan - Menggunakan kendaraan yang lolos uji emisi | Sepanjang jalur jalan dalam mobililsasi material dan peralatan dalam wilayah studi | selama masa kegiatan mobilisasi peralatan dan material | PT. Saraswanti Indoland Development. | BLH Kab Sleman. Dinas kesehatan Kab Sleman. DinasKetenagakerjaan kab Sleman. BLH DIY. | BLH Kab Sleman. Dinas kesehatan KabSleman. Dinas ketenagakerjaan kabSleman. BLH DIY. |
| Keselamatan Masyarakat |  | Mobilisasi peralatan dan material | tingkat kecelakaan yang menimpa masyarakat dan pekerja proyek | Menurunkan tingkat resiko terjadinya kecelakaan pada kegiatan mobilisasi peralatan dan material | - Membatasi kecepatan kendaraan maksimum 20 Km/jam - Memasang tanda- tanda peringatan adanya kegitan proyek - Menempatkan petugas pengatur lalu lintas di jalur akses kegiatan - Pengaturan jadwal pengangkutan yaitu pukul 22.00 – 04.00 - Penyuluhan kepada sopir angkutan untuk berhati-hati selama mengemudikan angkutan di jalan raya - Penyuluhan kepada masyarakat agar menggunakan masker. | Sepanjang rute pengangkutan dalam wilayah studi | selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material | PT. Saraswanti Indoland Development | BLH Kab Sleman. Dinas kesehatan Kab Sleman. Dinas ketenagakerjaan kabSlema. BLH DIY | BLH Kab Sleman. Dinas kesehatan KabSleman. Dinas ketenagakerjaan kab Sleman. BLH DIY. |
| - Pembersihan dan Pematangan lahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kualitas Udara Ambien |  | debu yang berterbangan dari permukaan tanah | Debu/Total Partikel Tersuspensi (TSP) | Mencegah, menimimalisir dan menanggulangi debu dan emisi sumber tidak bergerak | - Melakukan penyiraman ke permukaan tanah - Memakai Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja - Memasang pagar disekeliling tapak proyek | areal tapak proyek | selama tahap konstruksi | PT. Saraswanti Indoland Development | BLH Kab Sleman. Dinas kesehatan Kab Sleman. BLH DIY | BLH Kab Sleman. Dinas kesehatan Kab Sleman. BLH DIY |
| Keanekaragaman dan kerapatan tumbuhan |  | Pembersihan dan pematangan lahan | Adanya keanekaragaman jenis & kerapatan tumbuhan setara rona awal | Meningkatkan keanekaragaman jenis & kerapatan vegetasi | Proses pembersihan lahan dibatasi hanya pada tapak lahan yang akan digunakan untuk proyek & membiarkan vegetasi untuk tetap hidup pada lahan yang tidak atau belum digunakan untuk kegiatan kontruksi Segera melakukan revegetasi di tapak kegiatan yang telah selesai dikerjakan & di sekitar lokasi kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan kontruksi dan operasional | Di masing masing tempat rencana pembangunan kondominium, hotel dan apartemen Mataram City & infrastrukturnya | Selama masa kegiatan kontruksi dan operasi | PT. Saraswanti Indoland Development | Kantor Lingkungan Hidup Kab. Sleman | KLH Kab. Sleman BLH Prov. DIY Dinas PUP-ESDM DIY |
| Kesehatan Masyarakat |  | Adanya penurunan kualitas udara | Debu yang disebabkan adanya kegiatan pembersihan dan pematangan lahan | Mencegah dan meminimalkan tingkat pencemaran udara | - Melakukan penyiraman di area konstruksi minimal sekali dalam sehari - Melengkapi pekerja dan pengunjung dengan alat pelindung debu (masker) - Menggunakan kendaraan yang lolos uji emisi | Tapak proyek kegiatan | Selama kegiatan Konstruksi | PT. Saraswanti Indoland Development. | BLH Kab Sleman. DinasKesehatan Kab Sleman. DinasKetenagakerjaan Kab Sleman. BLH DIY. | BLH Kab Sleman. DinasKesehatan Kab Sleman. DinasKetenagakerjaan Kab Sleman. BLH DIY. |
| - Pembangunan Sarana Fisik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kualitas Udara Ambien |  | pekerjaan konstruksi akan banyak dilakukan menggunakan alat-alat untuk penggalian akan menimbulkan debu | debu/Total Partikel Tersuspensi (TSP) | Mencegah, menimimalisir dan menanggulangi debu dan emisi sumber tidak bergerak | - Melakukan penyiraman ke permukaan tanah - Memakai Alat Pelindung Diri (APD) kepada pekerja | tapak proyek dan pemukiman masyarakat | selama tahap konstruksi | PT. Saraswanti Indoland Development. | BLH Kab Sleman. Dinas kesehatan Kab Sleman. BLH DIY | BLH Kab Sleman. Dinas kesehatan Kab Sleman. BLH DIY |
| Kebisingan |  | pekerjaan konstruksi bangunan penggunaan alat-alat berat dan pertukangan yang masing-masing menghasilkan suara sebagai sumber terjadinya kebisingan | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : Kep. 48/MENLH/II/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan | Meminimalisasi mencegah, menimimalisir dan menanggulangi dampak negatif akibat terjadinya kebisingan. | - Melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala pada peralatan yang digunakan - Melakukan kegiatan yang mengakibatkan timbulnya kebisingan bukan pada waktu masyarakat beristirahat - Melengkapi pekerja dengan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan SOP | tapak proyek dan pemukiman masyarakat | selama tahap konstruksi | PT. Saraswanti Indoland Development. | BLH Kab Sleman. BLH DIY | BLH Kab Sleman. BLH DIY |
| Kualitas Air Tanah |  | penggunaan air tanah untuk penyiraman permukaan tanah, cuci, mandi dan pembangunan fasilitas produksi dan infrastrukturnya yang banyak sekali menggunakan air yang bersumber dari sumur-sumur sekitar rencana pembangunan. | adanya penurunan muka air tanah di sekitar tapak proyek | Mencegah terjadinya penurunan muka air tanah dangkal milik masyarakat sekitar | - Pengambilan air tanah diusahakan di beberapa sumur dengan jarak cukup jauh - Pengambilan air tidak melebihi debit maksimum - Melakukan efisiensi penggunaan air dengan membuat tandon air | tapak proyek | selama tahap konstruksi | PT. Saraswanti Indoland Development. | BLH DIY. Dinas PU Kab Sleman. Kantor Lingkungan Hidup Kab Sleman. | BLH DIY. Dinas PU Kab Sleman. Kantor Lingkungan Hidup Kab Sleman. |
| Kuantitas Air Tanah |  | penggunaan air tanah untuk penyiraman permukaan tanah, cuci, mandi dan pembangunan fasilitas produksi dan infrastrukturnya yang banyak sekali menggunakan air yang bersumber dari sumur-sumur sekitar rencana pembangunan. | Adanya penurunan Baku mutu Air Tanah | Mencegah terjadinya penurunan baku mutu air tanah dangkal milik masyarakat sekitar | - Pengambilan air tanah diusahakan di beberapa sumur dengan jarak cukup jauh - Pengambilan air tidak melebihi debit maksimum - Melakukan efisiensi penggunaan air dengan membuat tandon air | di tapak proyek | selama tahap konstruksi | PT. Saraswanti Indoland Development | BLH DIY. Dinas Kesehatan Kab Sleman. Dinas ESDM KabSleman. Kantor Lingkungan Hidup KabSleman. | BLH DIY. Dinas Kesehatan Kab Sleman. Dinas ESDM KabSleman. Kantor Lingkungan Hidup KabSleman. |
| Getaran |  | pada saat pemasangan pondasi dan pengerasan serta perataan permukaan tanah | Peraturan Gubernur DIY Nomor 176 Tahun 2003 tentang Baku tingkat Getaran, Kebisingan dan Kebauan di DIY | mencegah, menimimalisir dan menanggulangi dampak negatif akibat terjadinya getaran. | - Melakukan pengaturan jadwal pekerjaan pondasi dan pengerasan serta perataan permukaan tanah pada saat bukan jam-jam yang sibuk - Melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar - Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja | tapak proyek dan masyarakat sekitar | selama tahap konstruksi | PT. Saraswanti Indoland Development. | BLH DIY. Dinas PU Kab Sleman. Dinas Perhubungan Kab Sleman. Kantor Lingkungan Hidup Kab Sleman. | BLH DIY. Dinas PU Kab Sleman. Dinas Perhubungan Kab Sleman. Kantor Lingkungan Hidup Kab Sleman. |
| Peluang Usaha |  | Adanya konsentrasi pekerja selama aktivitas pembangunan sarana fisik | Volume unit usaha yang tumbuh dan berkembang di masyarakat | Mengembangkan potensi lokal dan membina kemitraan dengan pelaku usaha dari masyarakat setempat. | - Melakukan penawaran secara terbuka terkait rencana kerjasama/kemitraan dengan masyarakat setempat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari para pekerja. b.Memprioritaskan pelaku usaha yang berasal dari masyarakat setempat untuk diajak bekerjasama/bermitra dengan pemrakarsa. - Memberikan bantuan permodalan kepada kelompok usaha yang terpilih untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yang besarnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara pemrakarsa dengan kelompok usaha tersebut. | di Desa Sariharjo | sebelum dan selama berlangsungnya kegiatan konstruksi | PT Saraswanti Indoland Development | Pemerintah Desa Sariharjo. Dinas Tenaga Kerja Kab Sleman. BLH Kab Sleman | Dinas Tenaga Kerja Kab Sleman. BLH Kab Sleman. BLH DIY. |
| Kesehatan Masyarakat |  | Penurunan kualitas udara, adanya getaran dan kebisingan yang di sebabkan oleh pembangunan saran fisik kondotel | Debu, kebisingan dan getaran | Mencegah dan meminimalisir tingkat pencemaran udara | - Melakukan penyiraman di area konstruksi minimal sekali dalam sehari - Melengkapi pekerja dan pengunjung dengan alat pelindung debu (masker) | Tapak proyek kegiatan konstruksi | Selama kegiatan pembangunan sarana fisik | PT. Saraswanti Indoland development | BLH Kab Sleman. DinasKesehatan Kab Sleman. DinasKetenagakerjaan Kab Sleman. BLH DIY. | BLH Kab Sleman. DinasKesehatan Kab Sleman. DinasKetenagakerjaan Kab Sleman. BLH DIY. |
| Kualitas Sanitasi Lingkungan |  | Jumlah dan macam penularan penyakit serta sumber air bersih, sampah dari para pekerja yang di buang sembarangan | Peningkatan jumlah penyakit akibat penyebaran penyakit, penurunan kualitas air tanah | Peningkatan sanitasi lingkungan | - Penyediaan air bersih yang cukup - Penyediaan sarana kebersihan lingkungan yang baik dan jumlahnya memadai - Mengelola sampah harian pekerja agar tidak menumpuk | Di lokasi Base Camp | Selama kegiatan pembangunan sarana fisik | PT. Saraswanti Indoland development | BLH Kab Sleman. DinasKesehatan Kab Sleman. DinasKetenagakerjaan Kab Sleman. BLH DIY. | BLH Kab Sleman. DinasKesehatan Kab Sleman. DinasKetenagakerjaan Kab Sleman. BLH DIY. |
| - TAHAP OPERASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Penerimaan Tenaga Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendapatan Masyarakat |  | merupakan dampak lanjutan dari terciptanya lapangan pekerjaan dan terbukanya lapangan usaha masyarakat. | tingkat pendapatan masyarakat | Memaksimalkan dampak positif peningkatan pendapatan masyarakat | - Memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal sesuai dengan komitmen pemrakarsa. - Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kerja lokal untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sehingga diharapkan dapat mengisi permintaan tenaga kerja yang dipersyaratkan pemrakarsa. - Menerapkan semua aturan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. - Menerapkanstandard Upah Minimum Kabupaten Sleman dalam melakukan pembayaran gaji/upah kepada pekerja. - Melakukan penawaran secara terbuka terkait rencana kerjasama/kemitraan dengan masyarakat setempat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari para pekerja. - Memberikan bantuan permodalan kepada kelompok usaha yang terpilih untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. | di Desa Sariharjo | Selama berlangsungnya kegiatan operasional kondotel | PT Saraswanti Indoland Development | Pemerintah Desa Sariharjo.Dinas Tenaga Kerja KabSleman. BLH KabSleman. | Dinas Tenaga Kerja Kab Sleman. BLH KabSleman. BLH DIY. |
| Peluang Usaha |  | Adanya konsentrasi pekerja selama kegiatan operasional kondotel | Volume unit usaha yang tumbuh dan berkembang di masyarakat | Mengembangkan potensi lokal dan membina kemitraan dengan pelaku usaha dari masyarakat setempat. | - Melakukan penawaran secara terbuka terkait rencana kerjasama/kemitraan dengan masyarakat setempat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari para pekerja. b.Memprioritaskan pelaku usaha yang berasal dari masyarakat setempat untuk diajak bekerjasama/bermitra dengan pemrakarsa. - Memberikan bantuan permodalan kepada kelompok usaha yang terpilih untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yang besarnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara pemrakarsa dengan kelompok usaha tersebut. | di Desa Sariharjo | selama berlangsungnya kegiatan opersional kondotel | PT Saraswanti Indoland Development | Pemerintah Desa Sariharjo. Dinas Tenaga Kerja Kab Sleman. BLH Kab Sleman | Dinas Tenaga Kerja Kab Sleman. BLH Kab Sleman. BLH DIY. |
| Konflik Sosial |  | akses kesempatan kerja yang tidak sama antar kelompok masyarakat | terjadinya konflik terbuka antara pemrakarsa dengan masyarakat sekitar. | Mencegah terjadinya konflik sosial yang berimplikasi pada terganggunya ketenteraman masyarakat dan terganggunya kegiatan operasional kondotel | - Melakukan sosialisasi mengenai kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan pemrakarsa. - Memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal - Memberikan diklat kepada tenaga kerja lokal untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian yang sesuai dengan permintaan tenaga kerja oleh pemrakarsa. | wilayah desa Sariharjo | selama kegiatan operasi kondotel | PT Saraswati Indoland Development | Pemerintah Desa. Sariharjo.BLH Kab Sleman. Dinas PU Kab Sleman. | Pemerintah Desa Sariharjo. BLH Kab Sleman. Dinas PU Kab Sleman. BLH DIY |
| Kesempatan Kerja |  | penerimaan tenaga kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk kegiatan operasi | tingkat pengangguran penduduk desa Sariharjo | Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi angkatan kerja lokal untuk bekerja pada tahapan operasiKondotel | - Mengumumkan adanya penerimaan tenaga kerja untuk kegiatan konstruksi pembangunan kondomunium Hotel dan Apartemen secara terbuka di kantor desa dan kecamatan. - Memprioritaskan angkatan kerja lokal untuk dipekerjakan yang disesuaikan dengan kualifikasi yang ditetapkan pemrakarsa. - Dalam perekrutan tenaga kerja harus berdasarkan usia produktif kerja yaitu 18 tahun keatas sesuai peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan. - Menginformasikan jumlah, jenis, keahlian dan persyaratan tenaga kerja yang dibutuhkan secara luas kepada masyarakat di sekitar lokasi proyek melalui desa dan kecamatan setempat. - Memberikan pelatihan khusus bagi tenaga kerja lokal untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. - Bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dalam rekruitmen tenaga kerja. | di Desa Sariharjo | selama berlangsungnya kegiatan operasi kondotel. | PT Saraswati Indoland Development | Pemerintah Desa Sariharjo. Dinas Tenaga Kerja Kab Sleman. BLH Kab Sleman | Dinas Tenaga Kerja Kab Sleman. BLH Kab Sleman. BLH DIY. |
| Persepsi dan Sikap Masyarakat |  | merupakan dampak lanjutan dariterciptanya lapangan pekerjaan | Jumlah laporan pengaduan dari masyarakat. Isu persepsi dan sikap yang beredar di masyarakat terhadap penerimaan tenaga kerja | Meningkatkan prosentase persepsi dan sikap positif masyarakatterhadap proses penerimaan tenaga kerja | - Mengumumkan adanya penerimaan tenaga kerja untuk kegiatan opersional kondotel secara terbuka di kantor desa dan kecamatan. - Memprioritaskan angkatan kerja lokal untuk dipekerjakan yang disesuaikan dengan kualifikasi yang ditetapkan pemrakarsa. - Dalam perekrutan tenaga kerja harus berdasarkan usia produktif kerja yaitu 18 tahun keatas sesuai peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan. - Menginformasikan jumlah, jenis, keahlian dan persyaratan tenaga kerja yang dibutuhkan secara luas kepada masyarakat di sekitar lokasi proyek melalui desa dan kecamatan setempat. - Memberikan pelatihan khusus bagi tenaga kerja lokal untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. - Bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dalam rekruitmen tenaga kerja. - mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat. | di Desa Sariharjo | selama operasional kegiatan kondotel berlangsung | PT saraswanti Indoland Development | Pemerintah Desa Sariharjo. BLH KabSleman. | BLH Kabupaten Sleman. BLHDIY. |
| - Operasional Kondotel dan Apartemen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kualitas Udara Ambien |  | penggunaan mesin genset | Keputusan Gubernur DIY No. 153 tahun 2002 tentang Baku udara ambien | Mencegah atau meminimalisir tingkat pencemaran udara | - Melengkapi pekerja dengan Alat Pelindung Diri (APD) - Melakukan pemeliharaan dan perawatan secara rutin terhadap kendaraan dan mesin/peralatan - Melakukan uji emisi secara rutin | tapak proyek dan pemukiman masyarakat | selama tahap operasi | PT saraswanti Indoland Development | BLH Kab Sleman. DinasKesehatan Kab Sleman. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kab Sleman. BLH DIY. | BLH Kab Sleman. DinasKesehatan Kab Sleman. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kab Sleman. BLH DIY |
| Kebisingan |  | penggunaan genset | Keputusan Menteri LH No. Kep. 48/MENLH/II/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan | Meminimalisasi mencegah, menimimalisir dan menanggulangi dampak negatif akibat terjadinya kebisingan | - Melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala pada peralatan yang digunakan - Melengkapi pekerja dengan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan SOP - Menggunakan genset secara tepat guna - Lokasi genset diletakan jauh dari pemukiman, menggunakan alat dan bangunan yang mempunyai peredam serta menanami pohon yang dapat mengurangi kebisingan | tapak proyek dan pemukiman masyarakat | selama tahap operasi | PT saraswanti Indoland Development | BLH Kab Sleman. DinasKesehatan Kab Sleman. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kab Sleman. BLH DIY | BLH Kab Sleman. DinasKesehatan Kab Sleman. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kab Sleman. BLH DIY |
| Kualitas aira Tanah |  | penggunaan air tanah untuk aktifitas penghuni, pekerja dan semua aktifitas keperluan kerumahtanggaan yang banyak sekali menggunakan air. | penurunan muka air tanah di sekitar tapak proyek dan masyarakat sekitar | Mencegah terjadinya penurunan muka air tanah dangkal milik masyarakat sekitar | - Wajib menggunakan air tanah dalam - Lebih memaksimalkan penggunaan air dari PDAM - Melakukan efisiensi penggunaan air dengan melakukan sistem 3R | tapak proyek dan masyarakat sekitar | selama tahap operasi | PT saraswanti Indoland Development | BLH Kab Sleman. Dinas kesehatan Kab Sleman. BLH DIY | BLH Kab Sleman. Dinas kesehatan Kab Sleman. BLH DIY |
| Kuantitas Air Tanah |  | penggunaan air tanah untuk aktifitas penghuni, pekerja dan semua aktifitas keperluan kerumahtanggaan yang banyak sekali menggunakan air | adanya penurunan muka air tanah di sekitar tapak proyek dan masyarakat sekitar | Mencegah terjadinya penurunan muka air tanah dangkal milik masyarakat sekitar | - Wajib menggunakan air tanah dalam - Lebih memaksimalkan penggunaan air dari PDAM - Melakukan efisiensi penggunaan air dengan melakukan sistem 3R | tapak proyek dan masyarakat sekitar | selama tahap operasi | selama tahap operasi | BLH DIY Kantor Lingkungan Hidup Kab. Sleman Dinas Kesehatan Kab leman | BLH DIY Kantor Lingkungan Hidup Kab. Sleman Dinas Kesehatan Kab leman |
| Bangkitan lalu Lintas |  | akibat kegiatan keluar masuknya pengunjung ke kondomunium hotel dan apartemen Mataram City. | Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan | Menekan sekecil mungkin terjadinya kemacetan lalu lintas | - Melakukan pengaturan lalu lintas oleh pemrakarsa atau berkerjasama dengan instansi terkait - Memasang rambu-rambu lalu lintas yang bekerja sama dengan instansi terkait - Menyediakan lahan parkir yang maksimal untuk pengunjung dan bisa melakukan kerjasama dengan pemilik gedung atau lahan yang bisa dipakai apabila lahan parkir penuh. | persimpangan yang akan menuju kondomunium apartemen dan hotel Mataram City. | selama operasional kondomunium apartemen dan hotel Mataram City. | PT saraswanti Indoland Development | BLH DIY. Dinas PU Kab Sleman. Dinas Perhubungan Kab Sleman. Kantor Lingkungan Hidup Kab Sleman. | BLH DIY. Dinas PU Kab Sleman. Dinas Perhubungan Kab Sleman. Kantor Lingkungan Hidup Kab Sleman. |
| Persepsi dan Sikap Masyarakat |  | Kegiatan operasi kondotel | Jumlah laporan pengaduan dari masyarakat. Isu persepsi dan sikap yang beredar di masyarakat terhadap kegiatan operasi | Meningkatkan prosentase persepsi dan sikap positif masyarakat, sehingga diharapkan kegiatan operasi mendapat dukungan masyarakat. | - CSR untuk masyarakat sekitar kondotel. - Memberikan peluang berusaha kepada masyarakat sekitar kondotel. - Mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. | di Desa Sariharjo | selama operasional kegiatan kondotel berlangsung | PT saraswanti Indoland Development | Pemerintah Desa Sariharjo. BLH KabSleman. | BLH Kabupaten Sleman. BLHDIY. |
| PAD |  | Kegiatan operasi kondotel dan apartemen | Besarnya kontribusi penerimaan pajak kabupaten sleman | Meningkatkan PAD Kab Sleman malalui pajak operasi kondotel | Penarikan pajak sesuai dengan peraturan pemerintah Kabupaten Sleman | Di Lokasi operasional kondotel | selama Kondotel beroperasi | Kantor Pajak Kab. Sleman | BLH Kab Sleman Kantor Pajak Kab. Sleman. Pemkab Sleman. | BLH Kab Sleman Kantor Pajak Kab. Sleman. Pemkab Sleman. |
| Gangguan Kesehatan Masyarakat |  | Limbah padat dan cair hasil dari operasional hotel | kualitas tanah dan kebisingan | Peningkatan kualitas air tanah dan menekan kebisingan | - Menyediakan sarana kebersihan yang baik dan jumlahnya memadai - Penyediaan air bersih yang cukup - Mengelola kebisingan | Di Lokasi operasional kondotel | Pengelolaan di lakukan secara kontinyu selama Kondotel beroperasi | PT saraswanti Indoland Development | BLH Kab Sleman. DinasKesehatan Kab Sleman. DinasKetenagakerjaan Kab Sleman. BLH DIY. | BLH Kab Sleman. DinasKesehatan Kab Sleman. DinasKetenagakerjaan Kab Sleman. BLH DIY. |
| Gangguan Keselamatan Masyarakat |  | Peningkatan bangkitan lalu lintas pada saat opersional | Tidak ada kejadian kecelakaan yang menimpa masyarakat | Menekan tingkat kecelakaan | - Menempatkan petugas pengatur lalu lintas di jalur akses kegiatan - Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang penting nya berkendaraan aman - Menentukan lokasi parkir yang tepat - Menentukan pintu masuk dan keluar yang sesuai | Sepanjang rute pengangkutan dalam wilayah studi | Sepanjang rute pengangkutan dalam wilayah studi | PT. Saraswanti Indoland Development | BLH Kab Sleman. DinasKesehatan Kab Sleman. DinasKetenagakerjaan Kab Sleman. BLH DIY. | BLH Kab Sleman. DinasKesehatan Kab Sleman. DinasKetenagakerjaan Kab Sleman. BLH DIY. |
| Perubahan Sanitasi Lingkungan |  | Limbah padat dan cair hasil dari operasional | Terjadinya penurunan Kualitas sanitasi lingkungan dan kualitas air tanah | Peningkatan sanitasi lingkungan dan kualitas air tanah | - Menyediakan sarana kebersihan yang baik dan jumlahnya memadai - Penyediaan air bersih yang cukup - Mengelola penyebaran penyakit | Lokasi kegiatan operasional kondotel | Pengelolaan dilakukan secara kontinyu selama perusahaan beroperasi | PT. Saraswanti Indoland Development. | BLH Kab Sleman. DinasKesehatan Kab Sleman. DinasKetenagakerjaan Kab Sleman. BLH DIY | BLH Kab Sleman. DinasKesehatan Kab Sleman. DinasKetenagakerjaan Kab Sleman. BLH DIY |
| Terjadinya Penularan Penyakit |  | Pembuangan limbah padat dan cair | Adanya penularan penyakit | Mencegath peningkatan penularan penyakit | - Membuat Plank dengan slogan “Buanglah sampah pada tempatnya” di lokasi operasional - Membuat tempat pembuangan sampah sementara - Tidak menimbun sampah terlalu lama dan langsung dibuang ke TPA | Lokasi kegiatan operasional | Pengelolaan dilakukan secara kontinyu selama perusahaan beroperasi | PT. Saraswanti Indoland Development. | BLH Kab Sleman. DinasKesehatan Kab Sleman. DinasKetenagakerjaan Kab Sleman. BLH DIY | BLH Kab Sleman. DinasKesehatan Kab Sleman. DinasKetenagakerjaan Kab Sleman. BLH DIY |
| - TAHAP PASCA OPERASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pemutusan Hubungan Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PendapatanMasyarakat |  | Adanya pemutusan hubungan kerja | tingkat pendapatan masyarakat | Mempertahankan tingkat pendapatan masyarakat | - memberikan “pesangon” atau kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku - memberikan alternatif-alternatif kesempatan kerja | Wilayah desa Sariharjo | dilakukan menjelang proses PHK | PT. Saraswanti Indoland Development. | BLH Kab Sleman. DinasKetenagakerjaan Kab Sleman. BLH DIY | BLH Kab Sleman. DinasKetenagakerjaan Kab Sleman. BLH DIY |
| Kesempatan Kerja |  | Adanya PHK | Jumlah angkatan kerja yang menganggur | Meminimalisasi pekerja supaya tidak menganggur | - Membekali para pekerja yang mau di PHK dengan ketrampilan sesuai dengan minat masing-masing - Mencarikan kemungkinan alternatif tempat kerja baru - Bekerja sama dengan dinas ketenagakerjaan untuk menyalurkan tenaga kerja yang mau di PHK | Wilayah desa Sariharjo | dilakukan menjelang proses PHK | PT. Saraswanti Indoland Development. Dinas Tenaga Kerja Kab Sleman | BLH Kab Sleman. DinasKetenagakerjaan Kab Sleman. BLH DIY | BLH Kab Sleman. DinasKetenagakerjaan Kab Sleman. BLH DIY |
| Persepsi dan Sikap Masyarakat |  | Adanya PHK | Jumlah laporan pengaduan dari masyarakat. Isu persepsi dan sikap yang beredar di masyarakat terhadap PHK | Meningkatkan persepsi dan sikap positif masyarakat sehingga PHK tidak menimbulkan konflik secara terbuka | - CSR untuk masyarakat sekitar kondotel. - Memberikan peluang berusaha kepada masyarakat sekitar kondotel. - Mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. - Membekali para pekerja yang mau di PHK dengan ketrampilan sesuai dengan minat masing-masing - Mencarikan kemungkinan alternatif tempat kerja baru - Bekerja sama dengan dinas ketenagakerjaan untuk menyalurkan tenaga kerja yang mau di PHK | Wilayah Desa Sariharjo | dilakukan menjelang proses PHK dan setelah PHK | PT. Saraswanti Indoland Development. Dinas Tenaga Kerja Kab Sleman | BLH Kab Sleman. DinasKetenagakerjaan Kab Sleman. BLH DIY | BLH Kab Sleman. DinasKetenagakerjaan Kab Sleman. BLH DIY |